## Slide 1
2026.04.01–10.01 / 본사 팀 공유
창업노트,
그동안의 고민과 다음 방향
사업자번호로 시작한 탐색, 실제 문서를 만드는 도구로
창업노트 6개월 회고 · 기록 기준 2026-10-01
01 / 22
Notes: 발표 목적은 기능 목록을 자랑하는 것이 아니라 초기 가정이 어떤 현실을 만나 바뀌었는지 함께 이해하는 것이다. 6개월 중 저장소 이전 기간은 확인할 기록이 없다. 회고의 범위는 창업노트 저장소와 현재 접근 가능한 로컬 브랜치다.
출처
Local source: source/git-history.json
Local source: docs/product/창업노트_사용자플로우_로드맵_설계.md
TDS Colors: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/colors/
TDS Typography: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/typography/
폰트: Apple SD Gothic Neo (로컬 사용 가능 폰트).

## Slide 2
기록으로 확인한 범위
6개월 달력 안에서 확인할 수 있는 개발 기록을 정리했습니다.
184일
4월 1일부터 10월 1일까지
1,445개
봉인한 브랜치 전체 커밋
1,206 + 239
main 포함 + main 외 커밋
첫 문서 표기 6/19, 첫 커밋 6/25. 4/1–6/18은 이 저장소에 입증 기록이 없습니다.
02 / 22
Notes: 스냅샷 시각 2026-10-01T09:26:19.270693+09:00. 로컬 heads/remotes를 SHA로 중복 제거했다. Git authorDate를 KST 일자로 변환했으며 fetch하지 않았다. 총 90개 일자에 커밋이 있다. 6/19·6/24는 문서 자체 날짜만 있는 기획 기록이다. 병합·문서 커밋도 포함하므로 기능 수, 생산성 또는 성과 지표가 아니다. 4/1~6/18의 다른 업무가 없었다는 뜻이 아니다.
출처
Local source: source/git-history.json
TDS Colors: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/colors/
TDS Typography: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/typography/
폰트: Apple SD Gothic Neo (로컬 사용 가능 폰트).

## Slide 3
처음의 아이디어
6월 19일자 사용자 플로우 문서
복잡한 지원사업 탐색을
한 번에 한 단계씩 쉽게
사업자번호로 시작
기본 정보를 조회하고 부족한 조건은
질문 하나씩 확인한다.
조건과 시간으로 탐색
지금 가능하거나 준비하면 열리는
기회를 로드맵으로 보여준다.
이유를 함께 제시
모르는 조건과 부적격 이유를 숨기지
않는다.
창업노트 6개월 회고 · 기록 기준 2026-10-01
03 / 22
Notes: 초기 문서의 의도를 이번 회고에서 요약했다. 처음부터 실제 접수는 기관 포털에서 사용자 책임으로 두었으며 자동 제출을 약속하지 않았다. 수혜이력은 자동 확인이 어려워 자가신고 우선으로 범위를 조정했다. 문서 자체 날짜 6/19와 첫 Git 기록 6/25는 다르다.
출처
Local source: docs/product/창업노트_사용자플로우_로드맵_설계.md
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/9909c8420c28b9d46189394a26799d24657124aa
TDS Colors: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/colors/
TDS Typography: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/typography/
폰트: Apple SD Gothic Neo (로컬 사용 가능 폰트).

## Slide 4
고민의 무게중심이 이동했습니다
처음의 목표를 버리기보다, 사용자가 끝낼 수 있는 작업에 가까워졌습니다.
6월 말
기회 발견
기업정보와 공고를
연결
7월 초
문서 이해
양식 렌더링과 검수
7월 말–8월
분석 신뢰
근거·독립 검수·실행
증거
8월 말–9월
서비스 연결
답변·편집·저장·재계산
9월 말
작성 중심
회사 자료와 문항별
초안
창업노트 6개월 회고 · 기록 기준 2026-10-01
04 / 22
Notes: 각 시기는 여러 작업이 겹친다. 앞 단계가 끝난 뒤 다음 단계가 시작됐다는 엄격한 단계 모델이 아니다. 주별 평은 회고자의 해석이다.
출처
Local source: source/editorial.json
Local source: docs/STATUS.md
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/blob/ce67775/docs/STATUS.md
TDS Colors: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/colors/
TDS Typography: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/typography/
폰트: Apple SD Gothic Neo (로컬 사용 가능 폰트).

## Slide 5
발견 다음에는 서류 작업이 남았습니다
7월에는 검색의 결과물을 신청 준비와 양식으로 넓혔습니다.
문서 기반
HWP/PDF 변환, 미리보기, 필드 위치와 검수
화면을 연결했다.
작성 기반
HWPX 입력·다운로드, RHWP 직접 편집과
revision 저장을 마련했다.
7/2 Gate 0 렌더링 60/60은 당시 표본 기록입니다. 전 양식 자동작성의 증거와 구분합니다.
05 / 22
Notes: 7/2 마스터 아키텍처는 발견에서 작성 가이드로 확장했다. Gate 0 60/60 렌더링 통과는 문서 변환 표본에 대한 역사 결과이며 모든 기관 양식의 작성·출력 성공을 뜻하지 않는다.
출처
Local source: docs/public-support-application-guide-master-architecture.md
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/692683ee42481ec353d124d0135b0b4ea1f47c95
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/2bf43ecd694fb69eeeae43bd9f98169ee182be9f
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/2e6972505329c9f886136780f82a1ebfd28192b2
TDS Colors: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/colors/
TDS Typography: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/typography/
폰트: Apple SD Gothic Neo (로컬 사용 가능 폰트).

## Slide 6
분석이 제품 데이터가 되는 과정
읽은 내용에 출처와 검수 책임을 붙였습니다.
원문 확보
공고 본문과 첨부를 보존
조건 해석
회사 사실과 비교할 규칙으로
구조화
독립 검수
오분류·원문 모순과 미확인을
분리
서비스 적용
승인한 결과만 매칭·작성에서
사용
창업노트 6개월 회고 · 기록 기준 2026-10-01
06 / 22
Notes: 실험실·검수·불변 receipt·exact release 경로를 만든 기록. 단순 모델 응답에서 서비스 판정으로 넘어갈 때 어떤 입력과 판단을 소비했는지 추적한다. 이 구조가 전체 분석 정확도를 보장하는 것은 아니다.
출처
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/7b26092b0072b6b8154ddf29951c903a7653ec28
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/55a22cdc30e1bba1bbe3dc129aedb2ef20139d8d
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/d073a547c6fa09a8166e23387e54fc06ab18b731
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/4124101b3aec1253bf836d200ea83e79d0ae6c7d
TDS Colors: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/colors/
TDS Typography: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/typography/
폰트: Apple SD Gothic Neo (로컬 사용 가능 폰트).

## Slide 7
반복 실행에서 드러난 한계
비용과 속도, 의미 품질은 서로 다른 문제였습니다.
실행 비용·중단
로컬 구독 경로, 인증 증명, lease·재개·실패만
재시도를 만들었다.
원문의 의미·구조
첨부 누락, 복합 조건, 서약 오분류, 양식 위치는
계속 교정해야 했다.
짧은 평: 성공한 실행 수와 사용 가능한 결과 수를 따로 읽어야 했습니다.
07 / 22
Notes: 8/10~8/16 실패 진단을 바탕으로 작성. 고단가 API credential 상속 문제를 수정했고 과거 CLI 표기만으로 Max 구독 과금을 증명하지 않는다. 로컬 구독과 운영 API의 경계를 유지한다. 제한된 파일럿 결과를 전량 처리 품질로 일반화하지 않았다.
출처
Local source: docs/research/2026-08-14-구독-딥분석-반복실패-구조진단-및-개선-설계.md
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/df817483ebce225fb239aebf269745e859eb10af
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/199795f95352d545b110d4f5da56e200b3899ec0
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/37b7afcae6dbdedaa977983db851805b24e83ced
TDS Colors: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/colors/
TDS Typography: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/typography/
폰트: Apple SD Gothic Neo (로컬 사용 가능 폰트).

## Slide 8
작은 베타 공급에 도달했습니다
8월 17일 exact release의 당시 결과
9 / 9
서비스 적용 기록
9 / 9
snapshot·matcher 확인 기록
이 숫자는 작은 cohort의 적용 증거입니다. 실사용 시간 절감과 선정 성과는 별도로 검증해야 합니다.
08 / 22
Notes: docs/plans/2026-08-17-closed-beta-exact-release-cohort.md는 applied 9/9와 snapshot·matcher PASS 9/9를 기록한다. 9월 초 종합 리뷰의 운영 승격 0회 주장은 docs/STATUS.md가 이 기록으로 정정한다. 수치는 당일 exact cohort의 역사 결과이며 현재 서비스 전수 수치나 고객 성과가 아니다.
출처
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/62176fd1857e8277556dfb759878aa9ea39d8e9d
Local source: docs/plans/2026-08-17-closed-beta-exact-release-cohort.md
Local source: docs/STATUS.md
TDS Colors: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/colors/
TDS Typography: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/typography/
폰트: Apple SD Gothic Neo (로컬 사용 가능 폰트).

## Slide 9
사용자 답변이 남는 제품으로
9월 초에는 입력·권한·재계산의 일관성을 보강했습니다.
다시 들어와도
회사 사실과 공고별 답변을 저장하고 복원한다.
조건이 바뀌면
원천·질문·답변 버전을 구분해 오래된 판정을 막는다.
누가 수정하나
소유자·편집자·조회 전용 권한과 회사 경계를 검사한다.
창업노트 6개월 회고 · 기록 기준 2026-10-01
09 / 22
Notes: 9/7~9/9 구현·격리 PG·인수 기록의 요약. 격리 합성 계정과 합성 serving registry의 왕복 결과를 전체 운영 사용자 인수로 확대하지 않는다.
출처
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/64481b13525ed083e7d4c4d22b1d2bd3beac492e
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/4475188e38fd73c1590b9839a76ba94496ec7110
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/b6e1c5f90a088dcd2f5bf8cf87f92e26f1e668b1
Local source: docs/STATUS.md
TDS Colors: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/colors/
TDS Typography: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/typography/
폰트: Apple SD Gothic Neo (로컬 사용 가능 폰트).

## Slide 10
자격 확인과 작성 가능 여부를 분리했습니다
공고 분석의 미완성이 모든 사용자 행동을 막지 않도록 바꿨습니다.
조건 검토
확인된 사실과 남은 쟁점을 보여주고 필요한 답을
요청한다.
서류 작성
편집 가능한 문서를 열고 안전한 위치의 입력과
문안 작성을 돕는다.
후보 노출, 자격 확정, 문서 완성은 서로 다른 상태입니다.
10 / 22
Notes: 9/17 매칭/지원서 트랙 분리, 9/19 원문 확인 후보 노출과 9/30 authoring-first 구현 기록. 미확인 후보를 지원 가능으로 확정하지 않으며, field 준비 부족이 직접 편집·문안 보관을 무조건 막지 않도록 한다.
출처
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/fd6526fb4c1bd5c0345007ab5f8a05066e13df7a
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/f8ef4ca71eadc519fba64344f1b6eac54c18aaf9
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/b04213535942ec26de46bf76e1646deaaf0a5004
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/blob/ce67775/docs/STATUS.md
TDS Colors: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/colors/
TDS Typography: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/typography/
폰트: Apple SD Gothic Neo (로컬 사용 가능 폰트).

## Slide 11
최근에는 실제 문항 작성에 집중했습니다
9월 30일–10월 1일, 별도 작성 브랜치의 구현과 배포 기록
회사 자료 재사용
텍스트·PDF 자료와 이번 신청의 사업 설명을 연결했다.
문항별 작성
초안의 근거·보관·복사·파일 반영을 구분했다.
문서 안전성
표 넘침 보호, 선택적 쪽 나눔·Undo와 수치 점검을 추가했다.
구현·격리 검증과 일부 화면 배포가 있습니다. 새 작성 기능의 실사용 인수는 남아 있습니다.
11 / 22
Notes: b042135, 3b79d5b, 926777a, d7098d9의 실제 파일 변경과 ce67775 문서로 확인했다. 0f8c434 배포 기록에는 공개 화면 대조가 있다. 문항 생성 플래그와 PDF 보관키는 운영 미설정 기록이므로 신규 기능 전체를 운영 완료라고 말하지 않는다. 실자료·R2·모델 의미 품질·로그인 화면·외부 한글 인수는 남았다.
출처
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/b04213535942ec26de46bf76e1646deaaf0a5004
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/3b79d5b30088af091fb6c4c4828c5562ff24e217
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/926777a7ed1a4dcb8da7c2e6c680095710d16e1c
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/d7098d9b4196919f542dd46efe11f1c231873be7
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/0f8c434d2d39f7f5a9f148f2fe685825175954e0
TDS Colors: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/colors/
TDS Typography: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/typography/
폰트: Apple SD Gothic Neo (로컬 사용 가능 폰트).

## Slide 12
만들어낸 것
코드와 당시 검증 기록으로 설명할 수 있는 자산
판단 기반
공고 수집·조건 규칙·근거·검수·승격과 버전 결속
확인 흐름
회사정보·질문·답변 보존과 권한·충돌·철회 처리
작성 기반
원본 편집·문안 제안·사용자 반영·저장본과 재사용
반복 실행 기반
승인 범위·불변 이력·오류 격리·중단 후 재개
창업노트 6개월 회고 · 기록 기준 2026-10-01
12 / 22
Notes: 실적은 구현과 문서에 기록된 검증 단위다. 사업 성과·전수 정확도·반복 사용을 달성했다는 주장은 아니다.
출처
Local source: source/editorial.json
Local source: docs/STATUS.md
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/blob/ce67775/PROGRESS-authoring-first.md
TDS Colors: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/colors/
TDS Typography: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/typography/
폰트: Apple SD Gothic Neo (로컬 사용 가능 폰트).

## Slide 13
달성하지 못했거나 증명하지 못한 목표
제품의 약속과 검증의 범위를 다시 맞춰야 합니다.
번호만으로 모든 자격 확정
공식 정보의 공백과 공고별 조건·원문 충돌이 남았다.
전량 분석과 모든 양식
자동작성
변환·검수·서술형 문항·표 배치가 별도 병목이었다.
고객의 시간 절감·반복 사용
실제 사용자와 양식으로 비교한 완료 증거가 아직 부족하다.
선정 성과와 장기 데이터 효과
신청 결과 라벨과 장기간 사용 관측이 충분하지 않다.
창업노트 6개월 회고 · 기록 기준 2026-10-01
13 / 22
Notes: 미달성 목표는 근거가 없다는 뜻과 반증된 가정을 구분한다. 번호만으로 모든 자격 확정은 제품 방향에서 시작점으로 재정의했다. 시간 절감·수요는 아직 실사용 검증이 필요하다. 자동 제출은 초기부터 사용자 책임이었으므로 실패한 개발 목표 목록에 넣지 않는다.
출처
Local source: docs/STATUS.md
Local source: docs/research/2026-09-28-공고검토-워크벤치-제품정의-제안.md
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/blob/ce67775/PROGRESS-authoring-first.md
TDS Colors: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/colors/
TDS Typography: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/typography/
폰트: Apple SD Gothic Neo (로컬 사용 가능 폰트).

## Slide 14
앞으로의 방향
현재 작성 중심 구현을 기준으로 한 회고 제안
한 공고에서
검토할 수 있는 서류를 끝까지
기회 탐색
관련 공고를 좁히고 명백한 불일치를 설명한다.
근거 있는 작성
회사 자료를 재사용하고 사용자가 확인한 문안을 반영한다.
창업노트 6개월 회고 · 기록 기준 2026-10-01
14 / 22
Notes: 이는 회고자의 권장안이다. 새 릴리스나 전체 제품 승인으로 취급하지 않는다. 이미 작성 중심 계획·브랜치가 존재하지만 실사용 수요로 범위를 검증해야 한다.
출처
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/blob/ce67775/docs/STATUS.md
Local source: docs/plans/2026-09-30-authoring-first-implementation.md
TDS Colors: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/colors/
TDS Typography: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/typography/
폰트: Apple SD Gothic Neo (로컬 사용 가능 폰트).

## Slide 15
첫 완주를 검증할 범위
현재 작성 중심 인수 계획을 작게 실행하는 제안
사용자 5명
실제 작성 시간과 수정 부담을
관찰
기관 양식 3종
문항 초안·파일 반영·저장·재개
확인
끝까지 열리는 파일
다운로드 뒤 외부 한글에서
내용과 배치 확인
기준: 파일까지 걸린 시간, 수정량, 근거 없는 사실, 저장·재열기 성공, 운영자 개입, 재사용
15 / 22
Notes: 사용자 5명·양식 3종은 기존 authoring-first acceptance의 미래 검증 요구이며 달성 수치가 아니다. 첫 사례는 회사 자료 텍스트 하나와 핵심 문항 3개로 작게 시작한다. 실제 R2·인증·자료 동의·모델 실행 범위가 갖춰진 인수에서 진행한다.
출처
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/blob/ce67775/docs/plans/2026-09-30-authoring-first-acceptance.md
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/blob/ce67775/PROGRESS-authoring-first.md
TDS Colors: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/colors/
TDS Typography: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/typography/
폰트: Apple SD Gothic Neo (로컬 사용 가능 폰트).

## Slide 16
팀이 함께 판단할 것
다음 범위는 고객이 끝낸 작업을 보고 정하는 제안입니다.
어떤 고객부터
반복해서 비슷한 신청서를 쓰는 사업자 집단을 정한다.
무엇으로 성공을 볼까
첫 서류 완주와 다음 공고에서의 재사용을 관찰한다.
어디까지 넓힐까
실제 오류·수정 부담을 줄인 양식부터 확대한다.
창업노트 6개월 회고 · 기록 기준 2026-10-01
16 / 22
Notes: 회의에서 검토할 의제다. 아직 실험으로 판단하지 못한 시장·가격 결정에 임의의 확정 답을 넣지 않았다. 범위 확대보다 현재 구현의 고객 왕복을 검증하는 권장안을 제시한다.
출처
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/blob/ce67775/PROGRESS-authoring-first.md
TDS Colors: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/colors/
TDS Typography: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/typography/
폰트: Apple SD Gothic Neo (로컬 사용 가능 폰트).

## Slide 17
주별 리뷰 1 / 5
날짜별 전체 기록과 커밋 원문은 history.html에서 확인할 수 있습니다.
06/22 주
아이디어를 실행 가능한 골격으로
규칙과 출처로 단순한 약속을 뒷받침했다. 빠르게 넓힌 화면을 한 사용자가 끝까지 쓰는 검증은 별도 과제로
남았다.
06/29 주
발견에서 신청 준비로
검색 다음의 실제 서류 작업에 가까워졌다. 문서 형식의 다양성이 정확하게 읽고 쓰는 범위를 핵심 관문으로
만들었다.
07/06 주
작성 결과물과 SaaS 기반을 넓히다
작성 결과물과 SaaS 기반을 넓혔다. 기능의 폭만큼 추천 신뢰와 실제 쓸 공고의 공급을 따로 확인해야 했다.
창업노트 6개월 회고 · 기록 기준 2026-10-01
17 / 22
Notes: 2026-06-22
고민: 사업자번호라는 단순한 진입 뒤에 어떤 데이터·판정·권한이 있어야 거짓 확신을 주지 않을까.
만든 것: 초기 설계와 스파이크에서 웹 티저·매칭 콘솔, DB 상태·행동 이벤트, 피드백과 골든셋 평가, 로드맵, 계정·회사 권한으로 빠르게 확장했다. TDS 적용과 로그인·랜딩 시안도 이때 들어왔다.
짧은 평: 첫 주의 강점은 “찾아준다”는 카피를 규칙·출처·unknown 처리로 뒷받침한 점이다. 다만 화면과 시스템을 한 번에 넓힌 속도만큼, 한 사용자가 끝까지 가는 검증은 별도의 숙제로 남았다.
2026-06-29
고민: 좋은 공고를 찾은 다음에도 공고문 해석과 양식 작성이 막히면 사용자의 일은 끝나지 않는다.
만든 것: 지원사업 아카이브·혜택 정보와 함께 문서 변환, 필드 추출, 미리보기·좌표·검수 파이프라인, 운영 지식 인제스천을 구축했다. 7월 2일 마스터 설계는 발견 서비스에서 공공 지원사업 작성 가이드로 범위를 명시적으로 바꿨다.
짧은 평: 검색 결과를 넘어 실제 서류 작업에 가까워진 중요한 확장이다. HWP/PDF/웹폼의 다양성 때문에 기능 추가보다 “어디까지 정확하게 읽고 쓸 수 있나”가 제품의 핵심 관문이 되기 시작했다.
2026-07-06
고민: 반복 입력을 없애고, 화면상의 초안이 실제 기관 양식 파일까지 이어질 수 있을까.
만든 것: 프로필과 작성의 연결, HWPX 채움·다운로드, HWP 변환 서버·자동 수집, 필드 작성 도우미, 크레딧·결제·구독 기반, 회사정보 소싱과 매칭 차원 확장을 병행했다. 7월 8일에는 HWPX 셀 안착에 대한 사용자 확인이 기록돼 있다.
짧은 평: 가능성을 가장 넓게 펼친 주였다. 다만 기능 폭과 과금 체계가 추천 신뢰보다 앞서가면서, 이후 “기능이 많아도 정말 쓸 공고가 나오나”라는 질문을 피할 수 없게 됐다.
출처
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/9909c8420c28b9d46189394a26799d24657124aa
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/925c772d7ad96cdf80c2a2e0b751e7896c14eaed
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/715aaf89eb1b05ae231af995506ad54728762736
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/6c65552fe17430a89f486bcb28b76f936584aaad
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/9b015af216f6d3fdebbadbb1f7993cdb5f6f8503
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/f07b709a39f2579825d55b1c76d31712782cb233
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/c00c14686f2d5d0bb74d0a04fb38f96dd83c4c1c
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/692683ee42481ec353d124d0135b0b4ea1f47c95
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/28de885e13c94cd5a87d2571d4f4230a815a6a23
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/3be928a003e96019fcb596eacb49ee3da8ef9587
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/cf9328cd7ec5cb1341c42454048edb0b1d0c413f
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/2bf43ecd694fb69eeeae43bd9f98169ee182be9f
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/6926b8bd7a93658cd5402eee8b5798953000f6f1
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/65615800f2799249c7849276b132f0617fde6530
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/463f973096bf58bfda999a969374b81295a0aa33
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/483a9eca0c12c07a0a86207a470be3ba9aa21ddd
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/e9f2235c4e9b87e79e1a6618a49ac821fe6c637c
TDS Colors: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/colors/
TDS Typography: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/typography/
폰트: Apple SD Gothic Neo (로컬 사용 가능 폰트).

## Slide 18
주별 리뷰 2 / 5
날짜별 전체 기록과 커밋 원문은 history.html에서 확인할 수 있습니다.
07/13 주
추천 신뢰를 먼저 다시 묻다
실측이 범위 확장에 제동을 걸었다. 엔진의 존재와 사용자 가치의 간격이 원문 분석·독립 검수 투자로 이어졌다.
07/20 주
공고 분석을 검수 가능한 자산으로
AI 출력이 제품 데이터가 되기까지의 책임을 설계했다. 소표본 통과를 전량 품질로 확대하지 않는 기준이
필요했다.
07/27 주
품질 경계를 좁히고 비용 구조를 바꾸다
확인한 조건으로 안전하게 쓰는 방향을 정교화했다. 비용을 줄일 경로와 의미 품질의 해결 여부는 별개였다.
창업노트 6개월 회고 · 기록 기준 2026-10-01
18 / 22
Notes: 2026-07-13
고민: 22축 엔진과 많은 커넥터가 있어도 사용자가 체감하는 추천이 거의 없다면 어디에 투자해야 할까.
만든 것: 매칭 현황·화면 복잡도 평가, service-data 일관성·조회 성능 개선, 공개 캘린더·ICS, 40건 공고 분석 평가와 딥분석 실험실을 추가했다. 내부 상태를 화면에 다 보여주는 대신 “받을 수 있나 / 지금 뭘 하나 / 언제까지인가”로 정리하는 원칙이 등장했다.
짧은 평: 측정 결과가 범위 확장에 제동을 건 첫 큰 전환이다. 당시 추천 가능 0.61%라는 역사 실측은 엔진의 존재와 사용자 가치의 차이를 드러냈고, 이후 첨부 원문 분석과 검수에 투자하는 근거가 됐다.
2026-07-20
고민: 모델이 읽었다는 사실을 어떻게 검증된 조건과 실제 매칭으로 이어갈까.
만든 것: 5건 파일럿 검수, 층화 cohort·AI 검수·감사·집계·shadow 매칭, 확인 질문, 기본 dry-run 승격 경로와 운영 worker 준비를 구축했다. RHWP 직접 편집·구조 앵커·revision 저장도 함께 탐색했다.
짧은 평: AI 출력에서 제품 데이터로 넘어가는 중간 책임을 설계한 주다. 소표본 통과는 가능성의 증거였지만, 확대 실험의 정확도나 전량 공급을 증명하지는 않았고 검수 노동의 병목도 아직 남았다.
2026-07-27
고민: 신청 단계의 조건과 사후 의무를 혼동하지 않고, 오류를 고칠수록 분석 비용이 커지는 문제를 어떻게 다룰까.
만든 것: 22축 자격 의미에 검수를 좁히고 매처 표현 가능성·승격 준비도를 분리했다. 조건부 결과의 운영 승격 증거, 가상 기업 매칭·작성 기준선, 구독 CLI transport와 A/B 채택 기록을 남겼다.
짧은 평: “전부 확실해야 서비스에 넣는다”에서 “확인한 조건으로 안전하게 사용할 수 있다”로 의미를 정교하게 만든 주다. API 비용의 부담은 줄일 경로를 찾았지만, 원문 정확도·재시도·검수 자체의 어려움까지 해결한 것은 아니었다.
출처
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/1e6306f7dcb654b0acf324c118be24aad4acb721
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/4c15b49a46c65456e61a8c53ef568178e9878244
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/866b7adbb692e2b4e0805a41a7193f2515291267
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/255e9960617575afd48410da86c97bef3a311eef
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/128bee240a681d22f95459978a223adfe1860f17
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/7b26092b0072b6b8154ddf29951c903a7653ec28
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/55a22cdc30e1bba1bbe3dc129aedb2ef20139d8d
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/eb0b9348b464f544f9e1a03a58743cf6ee95ed6f
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/d073a547c6fa09a8166e23387e54fc06ab18b731
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/2e6972505329c9f886136780f82a1ebfd28192b2
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/1ed02385d83fa3268ce876b992e9238381f2bc94
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/6a4af32b059d4c977d861c44d9232260709075a0
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/13708e85a64cc5b40127af517c396ad16e2373f4
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/415480d742fcf9a4de9551b95671d02f55ae2e86
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/5d4b837660a3eb82bb4718201d5d2d0bbab8ae86
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/463a7aca9c10aaa90a5e5481700a1295d1c05689
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/29b830a1e465ab742660c39e3394a7d41b20164f
TDS Colors: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/colors/
TDS Typography: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/typography/
폰트: Apple SD Gothic Neo (로컬 사용 가능 폰트).

## Slide 19
주별 리뷰 3 / 5
날짜별 전체 기록과 커밋 원문은 history.html에서 확인할 수 있습니다.
08/03 주
로컬 구독과 운영을 분리하다
로컬 실험 비용과 운영 안전을 분리했다. 매칭과 신청서 분석을 묶은 구조가 공급을 막는 부담도 드러났다.
08/10 주
속도 개선보다 실패의 의미를 바로잡다
확대 실험의 실패를 인정하고 구조를 고쳤다. 속도·실행 종결·품질·서비스 공급을 한 성공률로 말할 수 없었다.
08/17 주
작은 베타 공급과 직접 편집에 도달하다
작은 실제 공급과 직접 편집에 도달했다. 9건 적용과 자동 검증이 넓은 고객 인수나 제출 성과를 뜻하지는
않았다.
창업노트 6개월 회고 · 기록 기준 2026-10-01
19 / 22
Notes: 2026-08-03
고민: 대량 분석을 구독으로 반복하면서 유료 운영 worker와 겹치지 않게 할 수 있을까.
만든 것: 검수·확인 레인을 구독 경로로 묶고, 운영 observe_only·로컬 lease 상호배제, 승격 조건 보존, Kordoc 신청서 선분석·서빙 증거·교정 루프·준비 gate를 구축했다.
짧은 평: 실험 비용과 운영 안전을 분리한 것은 중요한 기반이다. 동시에 매칭 조건과 신청서 필드 준비를 한 batch에 묶으면서, 뒤의 작성 실패가 앞의 매칭 공급까지 막는 구조적 부담이 커졌다.
2026-08-10
고민: 빠르게 돌려도 필드가 조용히 빠지거나 불확실성을 오류로 처리하면 무엇이 개선된 것인가.
만든 것: 처리시간·호출·슬롯 병목 실측, 2단 effort, repair/held 분리, 불변 receipt·정확한 recovery, 조건부 후보 판정, API 자격증명 상속 차단과 Max 인증 증명을 추가했다.
짧은 평: 작은 파일럿의 repair 0/5가 확대 10건에서 6/10으로 반증되자 성공을 일반화하지 않고 구조를 고친 점이 좋다. 가장 큰 교훈은 속도·프로세스 종결·품질·서비스 공급을 하나의 성공률로 말하면 안 된다는 것이다. 과거 CLI 표기만으로 구독 과금을 증명하지도 않는다.
2026-08-17
고민: 승인·검수한 결과를 실제 서비스에 넣고, 사용자가 양식에서 바로 작업하게 할 수 있을까.
만든 것: exact release 9건 적용, manifest 전체 batch 승인·launch, target 오류 격리, RHWP 필드·누름틀 AI 입력, 제안 적용·Undo와 작업 공간 개선을 진행했다.
짧은 평: 준비와 gate를 넘어 작은 실제 공급에 도달한 주다. “운영 승격을 한 적이 없다”는 서술은 8월 17일 적용 기록과 모순되므로 폐기해야 한다. 다만 9건의 공급과 자동 검증은 넓은 고객 인수나 제출 성과를 뜻하지 않는다.
출처
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/4863d99afe097fcc9b44f7167bcfd45861aeb8c9
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/5c571e503fa0a866b0c72438755b6fce6795c5fa
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/c79e2c03d527bfc742473111ee0bf433973019db
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/db78fb2d436f10650037b8e9c7ae28eaaec17b1b
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/099f966e8b443e02861ca3b00553cb0cd904c68d
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/4124101b3aec1253bf836d200ea83e79d0ae6c7d
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/9c80d18a639f625286cb1993cb817bd13d990272
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/af65bf2659495ae46557410d2c3c6d17b8bf4c55
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/daa7b5173f22f132e6f4cff232f3ac896d443e88
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/37b7afcae6dbdedaa977983db851805b24e83ced
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/df817483ebce225fb239aebf269745e859eb10af
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/199795f95352d545b110d4f5da56e200b3899ec0
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/62176fd1857e8277556dfb759878aa9ea39d8e9d
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/ae24289465af37c8ebe3eb80a3908c5538fbb82c
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/b9f97df537c1fe0a2fb3b5e2d396bedc645ede9a
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/0c8585b1bde3e7b4ac86e0cc976962ece9c8e773
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/8fd90d177c0dce7fc9467157638248d2fa7b4eac
TDS Colors: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/colors/
TDS Typography: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/typography/
폰트: Apple SD Gothic Neo (로컬 사용 가능 폰트).

## Slide 20
주별 리뷰 4 / 5
날짜별 전체 기록과 커밋 원문은 history.html에서 확인할 수 있습니다.
08/24 주
분석과 편집의 결합을 풀다
전처리 미완성이 편집 자체를 막지 않도록 전환했다. 늘어난 품질 가드가 실제 공급 시간을 줄였는지는 별도
과제였다.
08/31 주
batch 크기보다 사용자 여정을 평가하다
분석 규모 확대와 함께 사용자 왕복의 간격을 리뷰했다. 공고 수보다 조건 확인과 문서 결과물이 중요한 기준이
되었다.
09/07 주
매칭 의미와 사용자의 답변을 연결하다
답변 보존·권한·개정의 실제 왕복을 강화했다. 합성 계정 인수와 운영 사용자 완료를 구분해야 했다.
창업노트 6개월 회고 · 기록 기준 2026-10-01
20 / 22
Notes: 2026-08-24
고민: 신청서 선분석이 완벽하지 않다는 이유로 문서를 열거나 쓰는 일 자체가 막혀야 할까.
만든 것: 일정표 자동 구성, Kordoc 중심 작성 경로를 RHWP 작성 가이드로 전환, 기존 분석 재사용·원문 복구·실패 대상만 재시도, 독립 검수와 복합 조건 오류 차단을 추가했다.
짧은 평: 전처리가 끝나야 쓸 수 있다는 의존성을 걷어내고, 편집은 열되 AI 반영은 안전한 위치에 한정하는 방향으로 발전했다. 다만 검수 실패마다 가드를 늘리는 패턴은 계속되어 공급까지 걸리는 시간이 줄었는지는 별도로 물어야 했다.
2026-08-31
고민: 30→50→100건으로 분석을 늘리는 것이 사용자에게 전달되는 가치와 같은가.
만든 것: launch→승격 연결, 최신 검수 결속, 미착수 재개·input drift 격리, 종합 리뷰와 사업자 정보 중심 제품 기준을 정리했다.
짧은 평: 처리량 확대와 함께 기능·검증·실사용 사이의 간격을 드러낸 회고가 시작됐다. 9월 초 리뷰의 과장된 일부 진단은 후속 정정이 필요하지만, “분석 건수보다 사용자가 조건을 확인하고 문서를 얻는 왕복을 보자”는 방향은 지금도 유효하다.
2026-09-07
고민: required/preferred/exclusion 의미가 변환에서 바뀌거나 사용자가 답해도 조건이 해소되지 않으면 정밀 분석은 무슨 소용인가.
만든 것: 조건 종류 보존, 확인질문 개정·철회와 4역할 격리 인수, 늦은 응답·viewer 쓰기 보호, 매칭/작성 준비도 분리, 조회 중복 제거, 원천 정정과 운영 반영 기록, 회사정보 자동입력·Undo를 보완했다.
짧은 평: 모델 결과를 잘 만드는 일에서 실제 사용자 해소 경로를 고치는 일로 초점이 이동했다. 9월 7일 역사 관측은 1,434개 정책 대상 중 매칭 조회 90개였고, 100건 실행 성공도 검수·공급 성공과 달랐다. 공급 비율과 사용자 왕복을 함께 봐야 한다는 근거가 더 분명해졌다.
출처
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/23b27bed01b02031884ab75d0c32e49e6ee05d95
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/28119762a2cffa137423ed81e102a3dc9770756d
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/1ec6e1459df4796ea81df00af4fcbb0cf0e5bb7b
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/49b0fdb61edb0a266ae26c9fbd840048e39aa1a4
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/12d0730387c20b01f6a19c1d1b6322466e16f1ee
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/0002fd687201da4784abce6fffafe5d444f894c8
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/4787a6b600ae3051647c1d489ccd3a16c985e104
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/5d24052eded9362c454e1a45610956f845ff7cc8
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/59c1eda5f144f043a01842daf020bc8c7b963a8d
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/6430c25c24c111283eb85e9720c1dda6a19ffa2b
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/6dea17c067cee33c61c98aa78b2c9bda9f5b0ca2
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/d935dcc95ab3a8800ad65175c9561716eedbe875
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/6c6914299ada6f676d0814290b308d0871fdbc28
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/0c5c2adda1316784f304a9afcebc006bfd4c2310
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/2f49a0ff55354b71fc30e1248c0cfddb5acf87c0
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/43a752ae5105902661cdf0f30c6b4d01cea102fe
TDS Colors: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/colors/
TDS Typography: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/typography/
폰트: Apple SD Gothic Neo (로컬 사용 가능 폰트).

## Slide 21
주별 리뷰 5 / 5
날짜별 전체 기록과 커밋 원문은 history.html에서 확인할 수 있습니다.
09/14 주
완전 분석을 기다리지 않고 후보를 공급하다
후보 노출과 자격 확정을 분리했다. 남은 확인을 누가 어떻게 끝내는지까지 제품이 설명해야 했다.
09/21 주
질문 하나와 실제 공급을 연결하다
질문 하나의 경험과 회사 사실 재사용을 구체화했다. 원문 결손과 검수 실패는 여전히 실제 공급 병목이었다.
09/28 주
작성 중심의 실제 구현과 화면 반영
작성 중심 방향이 코드와 일부 배포에 닿았다. 화면 구조 대조의 중요성을 확인했고 실자료·로그인·파일 인수는
남았다.
창업노트 6개월 회고 · 기록 기준 2026-10-01
21 / 22
Notes: 2026-09-14
고민: 필드 분석이나 검수 한 곳이 실패했다고 공고 탐색과 다른 성공 결과까지 막아야 할까.
만든 것: 원문·필드 인용 오류와 포털 해석 개선, 성공 결과 보존·부분 재실행, 매칭과 신청서 트랙 분리, 전체 매칭 campaign, 미검증 공고의 원문 확인 후보 노출·preview 인수 기록을 추가했다.
짧은 평: “모든 분석이 완벽해야 보인다”는 구조가 서비스 공급을 막는다는 사실을 제품 정책으로 다루기 시작했다. 후보 노출과 자격 확정을 구분한 덕분에 더 많은 공고를 보여줄 수 있지만, 남은 확인을 누가 어떻게 끝내는지는 여전히 핵심 과제였다.
2026-09-21
고민: 검수한 조건을 잃지 않고 넘기고, 마지막 질문에 답했을 때 화면의 결론과 행동이 함께 바뀌는가. 또 이 여정을 가능한 공고를 꾸준히 공급할 수 있는가.
만든 것: 텍스트 조건의 무손실 투영 승계, release 결속, 카드 내 확인을 구현하고 회사 사실 답변의 관련 공고 재사용, 질문 이관 검수·발행, 공급 경로 통합과 운영 검증·팝빌 유료 재조회 보호를 진행했다. 60건 매칭 실행·독립 검수 기록, 아스카웍스 507건 분류와 가상 답변 검증 기록도 다른 refs에 존재한다.
짧은 평: 초기 progressive 입력의 “질문 하나→다음 행동”이 화면과 공급 양쪽으로 구체화된 주다. 한편 질문이 준비되지 않은 공고·원문 결손·검수 실패가 실제 공급 병목으로 드러나, 엔진 개선만으로 전체 후보가 채워지지 않는다는 점도 확인했다. 일부 운영 반영과 fixture 인수를 전체 고객 여정의 인수로 확대해서 말하지 않는다.
2026-09-28
고민: “번호 하나면 지원 가능한 공고가 나온다”는 약속이 비현실적인 사전 분석 정확도를 요구한 것은 아닐까.
만든 것: 변환 대기열·긴 문서 병목·중복 실행 임대·5분 자동 스윕을 개선했다. 작성 브랜치에는 회사 공통/신청 자료와 brief, 문항별 초안 보관·복사·반영, 암호화 PDF, 유연한 후보 조회·복원, 표 넘침 저장 보호·선택적 쪽 나눔과 Undo, 본문·표 수치 점검을 구현했다. 2라운드 시안을 랜딩·기회 맵·신청 관리·조건 행에 반영하고 운영 배포 기록을 남겼다.
짧은 평: “한 공고에서 실제 서류를 만든다”는 방향이 이제 계획을 넘어 코드와 운영 화면에 닿았다. 다만 디자인 반영 첫 시도가 카피 변경에 머물러 재작업한 기록은 화면 구조와 실제 데이터를 직접 대조해야 한다는 교훈이다. 3문항·5개 DB 저장본의 native 왕복 증거가 있어도, 로그인 브라우저·외부 한글·실제 모델·5명 파일럿까지 끝난 것은 아니다.
출처
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/fd6526fb4c1bd5c0345007ab5f8a05066e13df7a
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/3809c8c53d24d59c2fc0e77f1da9f997309efbaf
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/236ca2e755177e0ef097043995623f164994bba9
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/f8ef4ca71eadc519fba64344f1b6eac54c18aaf9
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/8668796681416ed92f8938c7e3b490c193bdc4c8
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/6e4e95d7cb83cea2dcb6a35c5a6b499f2ba7eaf1
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/d134b49206ab5e64494da4e2af5861136f69d532
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/8a010e82874b2668a47b04ac91fb4efe74b8aa36
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/f143417bec98c0b9dc47ee3b61697574a5249ac8
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/200db14a1459e53cd5a665a63fdcec39d628148f
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/db05ecfd6c0e36715427c23c3db26adce9665d38
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/8a701b6cee8f69af2302a16a60ff942c0309a9c4
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/ab4e7254aa5bef09e8c3fb4d0de40394efa696a9
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/5f2fbe1bc9f5fa4e47494f57cadfa9df455c1973
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/b04213535942ec26de46bf76e1646deaaf0a5004
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/3b79d5b30088af091fb6c4c4828c5562ff24e217
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/33b9dada1840a0d238af5ed9bb47e280cd330ad0
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/926777a7ed1a4dcb8da7c2e6c680095710d16e1c
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/d7098d9b4196919f542dd46efe11f1c231873be7
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/31943eddf95d7f403bd1cb8e563201819b9af10a
https://github.com/coolwithyou/noten.changupnote/commit/0f8c434d2d39f7f5a9f148f2fe685825175954e0
TDS Colors: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/colors/
TDS Typography: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/typography/
폰트: Apple SD Gothic Neo (로컬 사용 가능 폰트).

## Slide 22
이 문서를 읽는 기준
사실과 회고의 해석을 구분했습니다.
확인된 기록
봉인한 Git SHA·문서 자체 날짜·당시 검증과 배포 기록
이번 회고의 해석
일자별 의미·주별 짧은 평과 방향에 대한 권장안
확인되지 않은 범위
4/1–6/18 활동, 현재 운영 전수 상태, 고객 성과
이 회고는 배포·모델 실행·서비스 DB 변경을 수행하지 않았습니다.
22 / 22
Notes: 브랜치 refs는 2026-10-01 09:26 KST snapshot. 회고 제작 중 계속 진행된 후속 커밋은 이 자료의 수치에 자동 반영하지 않는다. 기준 main d7958c6, 작성 브랜치 ce67775. source/git-history.json은 원문 로그, editorial.json은 직접 작성한 요약과 리뷰, document-evidence.json은 출처 해시·당시 기록 발췌다. TDS Colors/Typography 공식 문서의 컬러와 위계를 참고했고 폰트는 사용 가능한 Apple SD Gothic Neo를 사용한다.
출처
Local source: source/git-history.json
Local source: source/editorial.json
Local source: source/document-evidence.json
https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/colors/
https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/typography/
TDS Colors: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/colors/
TDS Typography: https://tossmini-docs.toss.im/tds-mobile/foundation/typography/
폰트: Apple SD Gothic Neo (로컬 사용 가능 폰트).